# АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

### ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 12.12.2016 | ## № 1276 |
| --- | --- |
| с. Александровское |  |

- О внесение изменений в постановление Администрации Александровского района Томской области от 28.01.2016 № 75

В соответствии с пунктом 19 Порядка предоставления из областного бюджета государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденного постановлением Администрации Томской области от 08.04.2015 №131а,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в  постановление Администрации Александровского района Томской области от 28.01.2016 № 75 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области на 2014-2043 годы, в муниципальном образовании «Александровский район» на период 2016-2018 годов», изложив приложения № 1-4 в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

3.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Александровского района.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы района Мумбера В.П.

| Глава Александровского района | ## И.С. Крылов |
| --- | --- |
| О.Г. Ковалева 25398 |  |

Приложения

к постановлению Администрации Александровского района Томской области от 09.12.2016 №

Приложение № 1

к постановлению Администрации Александровского района Томской области от 28.01.2016 № 75

Краткосрочный план реализации в 2016-2018 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2016-2018 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Вид последнего капитального ремонта | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения органом местного самоуправления краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | За счет других не запрещенных законом источников | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  | всего | в том числе нежилых помещений | в том числе жилых помещений | из них жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Итого по Александровскому району |  | х | х | х | х | х | х | 3 224,30 | 2 892,10 | 0,00 | 2 892,10 | 2 608,70 | 127 | 4 919 763,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 706 410,64 | 213 352,54 | х | х | х | х |
| 2016 год |  | х | х | х | х | х | х | 1 670,50 | 1 493,80 | 0,00 | 1 493,80 | 1 350,30 | 76 | 2 619 567,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 485 448,76 | 134 118,49 | х | х | х | х |
| 1 | с. Александровское, ул. Пушкина, д. 46 | 1988 |  |  | Д | 2 | 2 | 555,00 | 491,00 | 0,00 | 491,00 | 465,70 | 22 | 1 354 157,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287 077,04 | 67 080,23 | 2 757,96 | 7 539,00 | 12.2016 | 1 |
| 2 | с. Александровское, ул. Таежная, д. 28 | 1973 | 2011 | ЭС | Д | 2 | 2 | 584,10 | 513,40 | 0,00 | 513,40 | 446,10 | 21 | 68 838,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 937,28 | 5 900,93 | 134,08 | 259,00 | 12.2016 | 1 |
| 3 | с Александровское, ул. Толпарова, д.25а | 1977 |  |  | Д | 2 | 2 | 531,40 | 489,40 | 0,00 | 489,40 | 438,50 | 33 | 1 196 571,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 434,44 | 61 137,33 | 2 444,98 | 7 539,00 | 12.2016 | 1 |
| 2017 год |  | х | х | х | х | х | х | 1124,50 | 1011,40 | 0,00 | 1011,40 | 871,50 | 51 | 2 199 988,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 120 754,78 | 79 234,05 | х | х | х | х |
| 1 | с.Александровское, ул. Таежная, д. 28 | 1973 | 2011 | ЭС | Д | 2 | 2 | 584,10 | 513,40 | 0,00 | 513,40 | 446,10 | 21 | 2 071 006,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 996 418,15 | 74 588,68 | 4 033,91 | 7 539,00 | 12.2017 | 1 |
| 2 | с.Александровское, ул. Таежная, д. 19а | 1973 | 2013 | ХВС | Д | 2 | 2 | 540,40 | 498,00 | 0,00 | 498,00 | 425,40 | 30 | 128 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 336,63 | 4 645,37 | 259,00 | 259,00 | 12.2017 | 1 |
| 2018 год |  | х | х | х | х | х | х | 429,30 | 386,90 | 0,00 | 386,90 | 386,90 | 16 | 100 207,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 207,10 | 0,00 | х | х | х | х |
| 1 | с.Александровское, ул. Пушкина, д. 56 | 1981 |  |  | Д | 2 | 2 | 429,30 | 386,90 | 0,00 | 386,90 | 386,90 | 16 | 100 207,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 207,10 | 0,00 | 259,00 | 259,00 | 12.2018 | 1 |

Приложение 2

к постановлению Администрации Александровского района Томской области  от 28.01.2016 № 75

2.Планируемые показатели краткосрочного плана реализации в 2016-2018гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

| №п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
|  |  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Александровский район |  | 3 224,30 | 143 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 919 763,18 | 4 919 763,18 |
| 2016 год |  | 1 670,50 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 619 567,25 | 2 619 567,25 |
| с. Александровское, ул. Пушкина, д. 46 |  | 555,00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354 157,27 | 1 354 157,27 |
| с. Александровское, ул. Таежная, д. 28 |  | 584,10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 838,21 | 68 838,21 |
| с Александровское, ул. Толпарова, д.25а |  | 531,40 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 196 571,77 | 1 196 571,77 |
| 2017 год |  | 1 124,50 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 199 988,83 | 2 199 988,83 |
| с.Александровское, ул. Таежная, д. 28 |  | 584,10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 071 006,83 | 2 071 006,83 |
| с.Александровское, ул. Таежная, д. 19а |  | 540,40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 982,00 | 128 982,00 |
| 2018 год |  | 429,30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 207,10 | 100 207,10 |
| с.Александровское, ул. Пушкина, д. 56 |  | 429,30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 207,10 | 100 207,10 |

Приложение 3

к постановлению Администрации Александровского района

Томской области от 28.01.2016 № 75

3. Виды работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2016-2018 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды работ, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды работ, установленные ст.10 Закона Томской области от 07.06.2013 №116-ОЗ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  | Устройство выходов на кровлю | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов,необходимых для предоставления коммунальных услуг |
|  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Итого по Александровскому району |  | 4 919 763,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 193,07 | 4 919 763,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 год |  | 2 619 567,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 104,18 | 2 619 567,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с.Александровское, ул. Пушкина, д. 46 | 1 354 157,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 360,75 | 1 354 157,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с.Александровское, ул. Таежная, д. 28 | 68 838,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 398,02 | 68 838,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с.Александровское, ул.Толпарова, д.25а | 1 196 571,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 345,41 | 1 196 571,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 год |  | 2 199 988,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 784,95 | 2 199 988,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с.Александровское, ул. Таежная, д. 28 | 2 071 006,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 398,02 | 2 071 006,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с.Александровское, ул. Таежная, д. 19а | 128 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 386,93 | 128 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 год |  | 100 207,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 303,94 | 100 207,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с.Александровское, ул. Пушкина, д. 56 | 100 207,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 303,94 | 100 207,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4

к постановлению Администрации Александровского района Томской области от 28.01.2016 № 75

4. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2016-2018 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

| № п/п | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв.м. | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв.м. | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого по Александровскому району |  | 2 892,10 |  |  | 4 919 763,18 |  |  |
| 2016 год |  | 1 493,80 |  |  | 2 619 567,25 |  |  |
| 1 | с.Александровское, ул. Пушкина, д. 46 | 491,00 | крыша | Итого | 1 354 157,27 | 2 757,96 | 7 539,00 |
|  |  |  |  | ремонт | 1 325 785,46 | 2 700,18 | 7 381,00 |
|  |  |  |  | строительный контроль | 28 371,81 | 57,78 | 158,00 |
| 2 | с.Александровское, ул. Таежная, д. 28 | 513,40 | крыша | Итого | 68 838,21 | 134,08 | 259,00 |
|  |  |  |  | Разработка проектной документации | 56 038,21 | 109,15 | 163,00 |
|  |  |  |  | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 12 800,00 | 24,93 | 96,00 |
| 3 | с.Александровское, ул.Толпарова, д.25а | 489,40 | крыша | Итого | 1 196 571,77 | 2 444,98 | 7 539,00 |
|  |  |  |  | ремонт | 1 171 501,64 | 2 393,75 | 7 381,00 |
|  |  |  |  | строительный контроль | 25 070,13 | 51,23 | 158,00 |
| 2017 год |  | 1 011,40 |  |  | 2 199 988,83 |  |  |
| 1 | с.Александровское, ул. Таежная, д. 28 | 513,40 | крыша | Итого | 2 071 006,83 | 4 033,91 | 7 539,00 |
|  |  |  |  | ремонт | 2 027 615,85 | 3 949,39 | 7 381,00 |
|  |  |  |  | строительный контроль | 43 390,98 | 84,52 | 158,00 |
| 2 | с.Александровское, ул. Таежная, д. 19а | 498,00 | крыша | Итого | 128 982,00 | 259,00 | 259,00 |
|  |  |  |  | Разработка проектной документации | 81 174,00 | 163,00 | 163,00 |
|  |  |  |  | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 47 808,00 | 96,00 | 96,00 |
| 2018 год |  | 386,90 |  |  | 100 207,10 |  |  |
| 1 | с. Александровское, ул. Пушкина, д. 56 | 386,90 | крыша | Итого | 100 207,10 | 259,00 | 259,00 |
|  |  |  |  | Разработка проектной документации | 63 064,70 | 163,00 | 163,00 |
|  |  |  |  | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 37 142,40 | 96,00 | 96,00 |