# АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

### ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 18.03.2016 | ## № 265 |
| --- | --- |
| с. Александровское |  |

- О подготовке хозяйственного комплекса муниципального образования «Александровский район» к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов

Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 Устава Александровского района, пунктом 2 распоряжения Губернатора Томской области от 09.02.2016 № 38-р «О подготовке хозяйственного комплекса Томской области к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов», в целях своевременной и качественной подготовки хозяйственного комплекса жизнеобеспечения Александровского района к работе в зимних условиях, избежания аварийных ситуаций при работе в осенне-зимний отопительный период 2016-2017 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать Межведомственную комиссию по подготовке хозяйственного комплекса Александровского района к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов и утвердить её состав согласно приложению 1.

2.Утвердить Положение о Межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Александровского района к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов согласно приложению 2.

3.Утвердить перечень мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса  Александровского района к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов согласно приложению 3.

4.Завершить подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Александровском районе к 1 сентября 2016 года.

5.Начальнику Отдела образования Администрации Александровского района Томской области Матвеевой А.Ф. в срок до 10 апреля 2016 года представить в Администрацию района на согласование планы работ по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов.

6.Рекомендовать главному врачу Областного государственного автономного  учреждения здравоохранения «Александровская районная больница» Гордецкой Е.Л. в срок до 10 апреля 2016 года представить в Администрацию района на согласование планы работ по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов.

7.Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений Александровского района:

1)разработать и утвердить в срок до 10 апреля 2016 года планы мероприятий по подготовке хозяйственного комплекса муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов;

2)обеспечить качественную подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», и Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203 «Об утверждении Организационно-методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации»;

3) разработать и утвердить до 1 июня 2016 года графики завоза топливно-энергетических ресурсов в муниципальные образования. Организовать работу по обеспечению населения дровами на период отопительного сезона 2016-2017 годов;

4) создать комиссию для контроля за ходом подготовки хозяйственного комплекса муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов;

5) завершить подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в населённых пунктах к 1 сентября 2016 года;

8.Рекомендовать руководителям жилищно-коммунальных предприятий:

1) при подготовке инженерного комплекса жизнеобеспечения поселения к работе в осенне-зимних условиях 2016-2017 годов обеспечить наличие утвержденных графиков промывки систем теплоснабжения, гидравлических испытаний и профилактического ремонта тепловых сетей, котлового оборудования и внутридомовых систем теплоснабжения;

2) осуществлять постоянный контроль за подготовкой жилищного фонда к отопительному периоду 2016-2017 годов;

3) в срок до 10 апреля 2016 года разработать и согласовать в Администрации соответствующего поселения планы конкретных мероприятий по подготовке всего подведомственного комплекса электросетевого, теплового, водопроводно-канализационного оборудования, жилого фонда, зданий и сооружений к работе в осенне-зимних условиях 2016-2017 годов, с представлением их в Администрацию Александровского района.

9. Признать утратившим силу постановление Главы Александровского района от 12.03.2015 № 77-р «О подготовке хозяйственного комплекса муниципального образования «Александровский район» к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы района Мумбера В.П.

| Глава Александровского района | ## И.С. Крылов |
| --- | --- |
| Е.Л. Лутфулина (38255)2-48-86 |  |

Приложение 1 к постановлению Администрации  Александровского района от   18.03.2016 № 265

Состав

Межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Александровского района Томской области к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов

| Мумбер Виктор Петрович Лутфулина Елена Леонидовна Николенко Ольга Владимировна | - - - | первый заместитель Главы Александровского района, председатель комиссии; начальник отдела экономики Администрации района, заместитель председателя комиссии; главный специалист по государственной поддержке сельскохозяйственного производства Администрации района, секретарь комиссии; |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пьянков Денис Васильевич Мауль Андрей Александрович | - - |  | Глава Александровского сельского поселения (по согласованию); Глава Лукашкин-Ярского сельского поселения (по согласованию); |
| Голованов Николай Трофимович | - |  | Глава Северного сельского поселения (по согласованию); |
| Штатолкин Валерий Александрович | - |  | Глава Назинского сельского поселения (по согласованию); |
| Першин Владимир Николаевич | - |  | Глава Новоникольского сельского поселения (по согласованию); |
| Смирнов Сергей Петрович | - |  | Глава Октябрьского сельского поселения (по согласованию); |
| Барышев Константин Михайлович Лобанов Виктор Николаевич Евтушенко Павел Викторович | - - - |  | начальник ОНД по Александровскому району МЧС России по Томской области (по согласованию); государственный инспектор Западно-Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию); ведущий специалист по ГО и ЧС, охране труда Администрации Александровского района; |
| Марченко Владимир Вячеславович | - |  | директор Муниципального унитарного предприятия «Жилкомсервис» (по согласованию); |
| Балиевский Денис Васильевич | - |  | главный инженер Муниципального унитарного предприятия «Жилкомсервис» (по согласованию); |
| Гордецкая Елена Львовна | - |  | главный врач Областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Александровская районная больница» (по согласованию); |
| Матвеева Анна Андреевна | - |  | начальник Отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации района; |
| Матвеева Антонина Федоровна | - |  | начальник Отдела образования Администрации района; |
| Кинцель Галина Александровна | - |  | инженер по ремонту отдела образования Администрации района. |

Приложение 2 к постановлению Администрации

Александровского района от  18.03. 2016 № 265

ПОЛОЖЕНИЕ

о Межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Александровского района к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов

1.Межведомственная комиссия по подготовке хозяйственного комплекса Александровского района к работе в осенне-зимних условиях 2016-2017 годов (далее – Комиссия) является совещательным органом, созданным для обеспечения согласованности действий заинтересованных исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Александровского района, а также сельских поселений, входящих в состав Александровского района (далее – органы МСУ), и предприятий жилищно-коммунального хозяйства Александровского района по вопросам контроля за ходом подготовки хозяйственного комплекса Александровского района к работе в осенне-зимних условиях.

2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами Томской области, правовыми актами органами местного самоуправления, а также настоящим Положением.

3.Основными задачами Комиссии являются:

1) обеспечение взаимодействия деятельности органов МСУ и предприятий ЖКХ по подготовке хозяйственного комплекса Александровского района к работе в осенне-зимний период;

2) внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения планов подготовки хозяйственного комплекса Александровского района к работе в осенне-зимний период.

4.Комиссия в соответствии с действующим законодательством осуществляет следующие функции:

1) анализирует и оценивает ход подготовки объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса Александровского района к работе в осенне-зимний период;

2) осуществляет контроль за ходом подготовки к работе в осенне-зимний период объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса в муниципальных образованиях, в том числе с выездами на места;

3) принимает участие в разработке мер по решению проблем, возникающих при подготовке хозяйственного комплекса к работе в осенне-зимний период, их финансовому обеспечению, а также по обеспечению эффективности использования привлекаемых средств;

4) рассматривает вопросы создания запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов в муниципальных образованиях Александровского района.

5.Комиссия для осуществления возложенных на неё задач имеет право в установленном порядке:

1) запрашивать у органов местного самоуправления и предприятий жилищно-коммунального хозяйства информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

2) заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления и предприятий жилищно-коммунального хозяйства по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

3) привлекать для участия в работе Комиссии представителей органов местного самоуправления и предприятий жилищно-коммунального хозяйства, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии.

6.Состав Комиссии утверждается постановлением Главы Александровского района.

7.Председатель Комиссии:

1) несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на Комиссию;

2) утверждает план работы Комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов.

8.Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии (по поручению председателя).

9.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц, в период с 10 апреля по 30 ноября.

10.Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путём открытого голосования.

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании.

11.Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный характер.

12.Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет секретарь комиссии.

13.Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее половины ее членов.

Приложение 3 к постановлению Администрации Александровского района от  18.03.2016 № 265

Перечень мероприятий

по подготовке хозяйственного комплекса Александровского района

к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Осуществление оплаты коммунальных услуг, предоставляемых получателям бюджетных средств, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств | Постоянно | Финансовый отдел Администрации района |
| 2. | Мониторинг и осуществление контроля за своевременным начислением и сбором платежей за коммунальные услуги согласно заключенным договорам | Постоянно | Главы сельских поселения, руководители коммунальных предприятий |
| 3. | Разработка и защита на Межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса Александровского района к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов (далее - Комиссия) планов мероприятий по подготовке к работе в зимний период объектов жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) и социальной сферы муниципальных образований Александровского района | Разработка – в срок до 10.04.2016, защита – до 20.04.2016 | Главы поселений совместно с организациями жилищно-коммунального хозяйства, Гордецкая Е.Л..(по согласованию), Матвеева А.Ф., Матвеева А.А. |
| 4. | Организация работ по обеспечению источников тепла, электроэнергии, водоснабжения приборами учета и их обслуживания специализированной организацией в организациях бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства | В срок до 01.09.2016 | Главы поселений совместно с организациями жилищно-коммунального хозяйства, Гордецкая Е.Л..(по согласованию), Матвеева А.Ф., Матвеева А.А. |
| 5. | Обеспечение мер по созданию нормативных запасов топлива для электро- и теплоснабжающих организаций в соответствии с порядком создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон, утвержденным приказом Минэнерго России от 22.08.2013 №469 «Об утверждении порядка создания и использованиям тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон». Организация работы по обеспечению населения дровами на период отопительного сезона 2016-2017 годов. Представление по запросам исполнительных органов государственной власти Томской области и МО «Александровский район» информации о фактическом наличии топлива для коммунально-бытовых нужд с обоснованием уменьшения величины нормативного запаса | В срок до 01.09.2016 Весь отопительный период | Главы поселений совместно с организациями жилищно-коммунального хозяйства, Матвеева А.Ф. |
| 6. | Подготовка к работе в осенне-зимний период объектов ЖКХ, социальной сферы и жилищного фонда муниципальных образований Александровского района, подведомственных отраслей и организаций | В срок до 01.09.2016 | Главы поселений совместно с организациями жилищно-коммунального хозяйства, Гордецкая Е.Л.(по согласованию), Матвеева А.Ф., Матвеева А.А. |
| 7. | Утверждение перечня ресурсоснабжающих организаций, источников теплоснабжения и потребителей тепловой энергии, подлежащие проверке готовности к отопительному периоду согласно правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 №103 | В срок до 01.09.2016 | Главы поселений |
| 8. | Обеспечение мер по стабилизации и погашению задолженности предприятий коммунального комплекса за топливно-энергетические ресурсы (газ, электроэнергия, уголь, ГСМ) | В срок до 01.09.2016 | Главы поселений совместно с организациями жилищно-коммунального хозяйства, Матвеева А.Ф. |
| 9. | Осуществление мониторинга поставок и цен на поставляемые в муниципальные образования Александровского района топливные ресурсы для нужд ЖКХ и социальной сферы | Ежемесячно | Главы поселений совместно с организациями жилищно-коммунального хозяйства, Матвеева А.Ф. |
| 10. | Организация профессионального обучения персонала организаций ЖКХ и других энергоснабжающих организаций | По мере необходимости | Главы поселений совместно с организациями жилищно-коммунального хозяйства |
| 11. | Осуществление контроля за ходом подготовки жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов, в том числе за исполнением обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | Постоянно | Главы поселений совместно с организациями жилищно-коммунального хозяйства, Гордецкая Е.Л.(по согласованию), Матвеева А.Ф. |
| 12. | Принятие мер по устранению нарушений в системе энергоснабжения организаций ЖКХ, установленных предписаниями Сибирского Управления Ростехнадзора. Осуществление контроля за выполнением условий, указанных в Правилах оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 №103 | В срок до 01.11.2016 | Главы поселений совместно с организациями жилищно-коммунального хозяйства |
| 13. | В установленном порядке проведение обследований энергетических объектов систем энергоснабжения населенных пунктов с привлечением специализированных организаций | В течение года по мере необходимости | Главы поселений совместно с организациями жилищно-коммунального хозяйства |
| 14. | В соответствии с действующим законодательством обеспечение наличия нормативных запасов резервного топлива, аварийного запаса материально-технических ресурсов, сил и средств, необходимых для ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ поселений Александровского района. Организация взаимодействия организаций и органом местного самоуправления района для выполнения аварийно-восстановительных работ на объектах ЖКХ | Постоянно | Главы поселений совместно с организациями жилищно-коммунального хозяйства |
| 15. | Представление в Администрацию Александровского района: сведений о подготовке ЖКХ к работе в зимних условиях (в период с 1 июля по 1 ноября) по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная; информации о ходе подготовки муниципальных образований Александровского района к работе в осенне-зимний период, начиная с 15 июня по 1 ноября 2016 года; сведения о работе ЖКХ и объектов энергетики в зимних условиях по форме федерального государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима); сведения о работе ЖКХ и объектов энергетики в зимних условиях (в период с 1 ноября 2016 года по 1 апреля 2017 года) по форме федерального государственного статистического наблюдения № 3 – ЖКХ (зима); информации о начале отопительного сезона, подключения к теплоснабжению объектов социальной сферы и жилищного фонда; информации о прохождении отопительного периода; сведений о наличии топливных ресурсов для нужд ЖКХ и социальной сферы | На 2-е число после отчетного периода, на 1-е и 15-е число каждого месяца, 1 раз в год (2 декабря) на 2-е число после отчетного периода ежедневно, в период с 10.09.2016 по 20.10.2016 еженедельно, по пятницам (весь отопительный период) | Главы поселений совместно с организациями жилищно-коммунального хозяйства, Матвеева А.Ф. |
| 16. | Оформление паспортов готовности к сезонной эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, многоквартирных и жилых домов, паспортов готовности жилищно-эксплуатационных организаций к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов .Оформление паспортов готовности объектов социальной сферы, бюджетных учреждений, сельских поселений. Проведение оценки готовности к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов согласно Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» | В срок до 01.11.2016 В срок до 01.09.2016 | Главы поселений, Матвеева А.Ф., Гордецкая Е.Л.(по согласованию), Матвеева А.А. |
| 17. | В установленном порядке организация заключения договоров управляющих организаций с энергоснабжающими организациями. | В течение года | Главы поселений |
| 18. | Принятие необходимых мер по обеспечению подачи тепла на объекты социальной сферы, жилого фонда согласно «Правил предоставления коммунальных услуг» | По мере необходимости | Главы поселений, Матвеева А.Ф., Матвеева А.А., Гордецкая Е.Л.(по согласованию) |
| 19. | Осуществление мониторинга наличия нормативных запасов основного и резервного топлива, аварий и отключений на объектах ЖКХ и социальной сферы в период прохождения отопительного сезона | Еженедельно, по пятницам (весь отопительный период) | Главы поселений совместно с организациями жилищно-коммунального хозяйства, Гордецкая Е.Л.(по согласованию), Матвеева А.Ф. |