**Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2021-2026 годы»**

МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2021-2026 годы» направлена на Развитие и повышение эффективности работы коммунальных систем объектов теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, водоотведения и утилизации ТКО, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг).

Кассовое исполнение расходов производилось по трем подпрограммам и за 2023 год составило 75 188,7 тыс. рублей или 90,9 % исполнения планового показателя.

| Наименование | Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей | Исполнено за 2023 год, тыс. рублей | Отклонение от плана, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2021-2026 годы» | 82 748,3 | 75 188,7 | -7 559,6 | 90,9 |
| Теплоснабжение | 54 125,2 | 54 124,8 | -0,4 | 99,9 |
| Водоснабжение | 2 174,4 | 1 455,7 | -1 220,3 | 66,9 |
| Водоотведение, сбор и утилизация твердых коммунальных и бытовых отходов | 6 840,5 | 0,0 | -6 840,5 | 0,0 |
| Электроснабжение | 19 608,2 | 19 608,2 | 0,0 | 100,0 |

В реализации МП принимал участие один главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Александровского района Томской области.

***В рамках подпрограммы теплоснабжение произведены расходы:***

- на пополнение оборотных средств, для завоза угля на отопительный сезон, организациям оказывающих услуги учреждениям бюджетной сферы в сумме 6 703,1 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на компенсацию сверхнормативных и выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям в сумме 39 000,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на подготовку объектов коммунального хозяйства к отопительному сезону в сумме 858,4 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

***В рамках подпрограммы водоснабжение произведены расходы:***

- на мероприятия по обеспечению населения Александровского района чистой питьевой водой (обслуживание станции водоочистки) в сумме 1 220,5 тыс. рублей (62,9 % выполнения планового показателя);

- на возмещение расходов за воду, использованную для тушения пожаров в сумме 27,2 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на мероприятия по обеспечению доступа к воде питьевого качества населения сельских территорий путем технического обслуживания станций подготовки питьевой воды в сумме 208,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

***В рамках подпрограммы электроснабжение произведены расходы:***

- на оплату потерь по электроэнергии в сумме 165,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на ежегодное обслуживание линий электропередач п. Северный в сумме 15,7 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на пополнение оборотных средств на завоз топлива для организации электроснабжением населенных пунктов от дизельных электростанций в сумме 17 176,04353 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона в сумме 2 251,40846 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

Расходы по ОМ в рамках данной МП произведены за счет средств областного бюджета в сумме 7 375,9 тыс. рублей, за счет собственных средств бюджета района в сумме 67 812,8 тыс. рублей.