**Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2021-2027 годы»**

МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2021-2027 годы» направлена на Развитие и повышение эффективности работы коммунальных систем объектов теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, водоотведения и утилизации ТКО, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг).

Кассовое исполнение расходов производилось по четырем ОМ за 2024 год составило 64002,1 тыс. рублей или 89,1 % исполнения планового показателя.

| Наименование | План на 2024 год, тыс. рублей | Исполнено за 2024 год, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2021-2027 годы» | 71795,2 | 64002,1 | 89,1 |
| Теплоснабжение | 41988,4 | 41988,4 | 100 |
| Водоснабжение | 2030,4 | 1622,4 | 79,9 |
| Водоотведение, сбор и утилизация твердых коммунальных и бытовых отходов | 7385,1 | 0 | 0 |
| Электроснабжение | 19524,7 | 19524,7 | 100 |
| Чистая вода | 866,6 | 866,6 | 100 |

***В рамках ОМ «Теплоснабжение» произведены расходы:***

- на пополнение оборотных средств, для завоза угля на отопительный сезон, организациям оказывающих услуги учреждениям бюджетной сферы в сумме 6845,4 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя);

- на компенсацию сверхнормативных и выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям в сумме 32564 тыс. рублей (100% выполнения планового показателя);

- на проведение обследования строительных конструкций зданий котельных в селах в сумме 140 тыс. рублей (100% выполнения планового показателя);

- на постановку на кадастровый учет линейных сооружений и регистрация прав собственности (сети тепловодоснабжения) в сумме 599 тыс. рублей (100% выполнения планового показателя);

- на приобретение электромотора в сборе с насосом в сумме 116,2 тыс. рублей (100% выполнения планового показателя);

- на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона в сумме 1723,9 тыс. рублей (100% выполнения планового показателя).

***В рамках ОМ «Водоснабжение» произведены расходы:***

- на мероприятия по обеспечению населения Александровского района чистой питьевой водой (обслуживание станции водоочистки) в сумме 1622,4 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя).

***В рамках ОМ «Электроснабжение» произведены расходы:***

- на оплату потерь по электроэнергии в сумме 240 тыс. рублей (100% выполнения планового показателя);

- на ежегодное обслуживание линий электропередач п. Северный в сумме 15,7 тыс. рублей (100% выполнения планового показателя);

- на пополнение оборотных средств на завоз топлива для организации электроснабжением населенных пунктов от дизельных электростанций в сумме 15805,8 тыс. рублей (100% выполнения планового показателя);

- на изменение схемы освещения в ночное время с. Александровское в сумме 350 тыс. рублей (100% выполнения планового показателя);

- на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона в сумме 3113,2 тыс. рублей (100% выполнения планового показателя).

***В рамках ОМ «Чистая вода» произведены расходы:***

- на мероприятия по обеспечению доступа к воде питьевого качества населения сельских территорий в сумме 866,6 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя).

Расходы по ОМ в рамках данной программы произведены за счет средств областного бюджета в сумме 4207,2 тыс. рублей, за счет собственных средств бюджета района в сумме 59794,9 тыс. рублей.