**Муниципальная программа «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы»**

МП «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы» направлена на повышение уровня пожарной безопасности граждан на объектах бюджетной сферы Александровского района.

Кассовое исполнение расходов производилось по трем ОМ и за 2024 год составило 4160,37 тыс. рублей или 94,5 % исполнения планового показателя.

| Наименование | План на 2024 год, тыс. рублей | Исполнено за 2024 год, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| МП «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы» | 4402,03 | 4160,37 | 94,5 |
| ОМ «Обеспечение раннего обнаружения пожара и организованного проведения эвакуации» | 2903,7 | 2663,5 | 91,7 |
| ОМ «Увеличение времени безопасного пребывания персонала на объектах бюджетной сферы при возникновении пожаров» | 389,4 | 388,01 | 99,6 |
| ОМ «Обеспечение мер первичной пожарной безопасности» | 1108,92 | 1108,84 | 100 |

***В рамках ОМ «Обеспечение раннего обнаружения пожара и организованного проведения эвакуации» произведены расходы:***

- на установку и обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации в административных зданиях в сумме 185,41 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя);

- на монтаж, настройку и обслуживание объектов станции радиосистемы передачи данных о пожаре ПАК «Стрелец-Мониторинг» управления оповещения в сумме 400,2 тыс. рублей (90,1 % выполнения планового показателя);

- на техническое обслуживание систем пожаротушения в сумме 124,1 тыс. рублей (99,9 % выполнения планового показателя);

- на обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях в сумме 1953,81 тыс. рублей (90,9 % выполнения планового показателя).

***В рамках ОМ «Увеличение времени безопасного пребывания персонала на объектах бюджетной сферы при возникновении пожаров» произведены расходы:***

- на проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений в сумме 202,7 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя);

- на приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования и снаряжения, перезарядка огнетушителей в сумме 172,8 тыс. рублей (99,2 % выполнения планового показателя);

- на проверку качества огнезащитной обработки деревянных конструкций в сумме 12,5 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя).

***В рамках ОМ «Обеспечение мер первичной пожарной безопасности» произведены расходы:***

- на замеры сопротивления изоляции в зданиях в сумме 351,29 тыс. рублей 100 % выполнения планового показателя);

- на содержание пожарных машин в селах района в сумме 480,14 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя);

- на поддержку деятельности добровольных пожарных дружин в сумме 100 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя);

- на укрепление материально-технической базы для оборудования техники, используемой для тушения пожара в сумме 22 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя);

- на замену электропроводки в сумме 70,38 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя);

- оказание помощи малоимущим, многодетным семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, по установке и обслуживанию автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях 85,04 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя).

Расходы по ОМ в рамках данной МП произведены за счет собственных средств бюджета района в сумме 3140,95 тыс. руб., 1019,42 тыс. руб. за счет бюджета области.