**Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на 2021- 2025 годы»**

МП «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на 2021- 2025 годы» направлена на создание организационных, правовых, технических и экономических условий для повышения энергетической эффективности и энергосбережения на территории Александровского района.

Кассовое исполнение расходов производилось по двум ОМ и за 2024 год составило 1 157,5 тыс. рублей или 98,9 % исполнения планового показателя.

| Наименование | Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей | Исполнено за 2024 год, тыс. рублей | Отклонение от плана, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| МП «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области 2021-2025 годы» | 1 387,5 | 1157,5 | -14,9 | 98,9 |
| ОМ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях»: | 1 028,3 | 830 | -9,9 | 99,0 |
| - Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления |  | 491,8 |  |  |
| - Техническое обслуживание узлов учета энергоресурсов (ремонт и поверка) |  | 338,2 |  |  |
| ОМ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре»: | 359,2 | 327,5 | -5,0 | 98,6 |
| - Оснащение образовательных учреждений фильтрами для очистки воды |  | 177,5 |  |  |
| - Промывка системы водоснабжения |  | 150 |  |  |

Расходы по ОМ в рамках данной МП произведены за счет собственных средств бюджета района.