# АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

### ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 18.01.2018 | ## № 60 |
| --- | --- |
| с. Александровское |  |

- О внесении изменений в постановление Администрации Александровского района от 17.08.2017 № 1036 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области в муниципальном образовании «Александровский район» на 2017-2019 годы»

В  соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации,  Законом Томской области от 07.06.2013 № 116-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области», постановлением Администрации Томской области от 30.12.2013 № 597а «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Александровский район», письмом некоммерческой организации Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» от 15.01.2018 № 05-96,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление Администрации Александровского района от 17.08.2017 № 1036 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области в муниципальном образовании «Александровский район» на 2017-2019 годы» изменения, изложив приложение в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Александровского района.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы района Мумбера В.П.

| Глава Александровского района | ## И.С. Крылов |
| --- | --- |
| О.Г. Ковалева 2 53 98 |  |

Рассылка: отдел экономики – 1 экз., Александровское сельское поселение – 1 экз.

Приложение

к постановлению Администрации Александровского района

от 18.01.2018 № 60

Краткосрочный план реализации в 2017-2019 годах региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах

1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2017-2019 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

| № п/п | Код МКД | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем <1>) | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту <2> | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений в МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по Александровскому району |  |  | Х | Х | Х | 2 617,4 | 2 370,7 | 121 | 7 170 967,3 | 0 | 0 | 0 | 6 964 663,55 | 206 303,75 | Х | Х | Х | Х |
| 2017 год |  |  | Х | Х | Х | 1 124,5 | 1 011,4 | 51 | 1 910 632 | 0 | 0 | 0 | 1 831 397,95 | 79 234,05 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 4743 | с. Александровское, ул. Таежная, д. 19а | 1973 | К | ПСД | 540,4 | 498 | 30 | 88 146 | 0 | 0 | 0 | 83 500,63 | 4 645,37 | 177 | 177 | 12.2017 | 1 |
| 2 | 4745 | с. Александровское, ул. Таежная, д. 28 | 1973 | К | СМР | 584,1 | 513,4 | 21 | 1 822 486 | 0 | 0 | 0 | 1 747 897,32 | 74 588,68 | 3 549,84 | 7 539 | 12.2017 | 1 |
| 2018 год |  |  | Х | Х | Х | 690,9 | 624,1 | 28 | 127 069,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 069,7 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 4692 | с. Александровское, ул. Ленина, д. 14 | 1968 | Ф | ПСД | 261,6 | 237,2 | 12 | 58 588,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 588,4 | 247 | 247 | 12.2018 | 1 |
| 2 | 4731 | с. Александровское, ул. Пушкина, д. 56 | 1981 | К | ПСД | 429,3 | 386,9 | 16 | 68 481,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 481,3 | 177 | 177 | 12.2018 | 1 |
| 2019 год |  |  | Х | Х | Х | 802 | 735,2 | 42 | 5 133 265,6 | 0 | 0 | 0 | 5 133 265,6 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 4692 | с. Александровское, ул. Ленина, д. 14 | 1968 | Ф | СМР | 261,6 | 237,2 | 12 | 1 378 843,6 | 0 | 0 | 0 | 1 378 843,6 | 0 | 5 813 | 5 813 | 12.2019 | 1 |
| 2 | 4743 | с. Александровское, ул. Таежная, д. 19а | 1973 | К | СМР | 540,4 | 498 | 30 | 3 754 422 | 0 | 0 | 0 | 3 754 422 | 0 | 7 539 | 7 539 | 12.2019 | 1 |

2. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2017 - 2019 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

| № п/п | Код МКД | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв. м | Материал стен <4> | Количество этажей | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого по Александровскому району |  |  | 2 370,70 |  |  |  |  | 7 170 967,30 |  |  |
| 2017 год |  |  | 1 011,40 |  |  |  |  | 1 910 632,00 |  |  |
| 1 | 4743 | с. Александровское, ул. Таежная, д. 19а | 498,00 | Д | 2 | крыша | Итого | 88 146,00 | 177,00 | 177,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 88 146,00 | 177,00 | 177,00 |
| 2 | 4745 | с. Александровское, ул. Таежная, д. 28 | 513,40 | Д | 2 | крыша | Итого | 1 822 486,00 | 3 549,84 | 7 539,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 1 784 301,94 | 3 475,47 | 7 381,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 38 184,06 | 74,37 | 158,00 |
| 2018 год |  |  | 624,10 |  |  |  |  | 127 069,70 |  |  |
| 1 | 4692 | с. Александровское, ул. Ленина, д. 14 | 237,20 | К | 2 | фундамент | Итого | 58 588,40 | 247,00 | 247,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 58 588,40 | 247,00 | 247,00 |
| 2 | 4731 | с. Александровское, ул. Пушкина, д. 56 | 386,90 | Д | 2 | крыша | Итого | 68 481,30 | 177,00 | 177,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 68 481,30 | 177,00 | 177,00 |
| 2019 год |  |  | 735,20 |  |  |  |  | 5 133 265,60 |  |  |
| 1 | 4692 | с. Александровское, ул. Ленина, д. 14 | 237,20 | К | 2 | фундамент | Итого | 1 378 843,60 | 5 813,00 | 5 813,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 1 349 905,20 | 5 691,00 | 5 691,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 28 938,40 | 122,00 | 122,00 |
| 2 | 4743 | с. Александровское, ул. Таежная, д. 19а | 498,00 | Д | 2 | крыша | Итого | 3 754 422,00 | 7 539,00 | 7 539,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 3 675 738,00 | 7 381,00 | 7 381,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 78 684,00 | 158,00 | 158,00 |

| <1> |  | выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; ГС - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; ТС - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; ВО - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт; К - ремонт крыш/переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; РУФ - утепление и (или) ремонт фасадов; Ф - ремонт фундаментов; ГВС - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения; ХВС - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); НОК - ремонт и усиление несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; НОКр – замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; П – устройство, ремонт пандусов и иные работы по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме в целях обеспечения его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <2> |  | выбирается из списка: ПСД, СМР – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение работ по капитальному ремонту и осуществлению строительного контроля; ПСД, СМР (н) – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и начало работ по капитальному ремонту; СМР (з) – завершение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; ПСД – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; СМР – выполнение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <3> |  | выбирается из списка: 1 - счет регионального оператора; 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор; 3 - специальный счет, владельцем которого является управляющая компания; 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья; 5 - специальный счет, владельцем которого является жилищный кооператив; 6 - специальный счет, владельцем которого является лицо, не указанное в кодах 2 – 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <4> |  | выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: МКД - многоквартирный дом, Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |