# АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

### ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 17.12.2018 | ## №1520 |
| --- | --- |
| с. Александровское |  |

- О внесении изменений в постановление Администрации Александровского района от 17.08.2017 № 1036 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области в муниципальном образовании «Александровский район» на 2017-2019 годы»

В  соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации,  Законом Томской области от 07.06.2013 № 116-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области», постановлением Администрации Томской области от 30.12.2013 № 597а «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Александровский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление Администрации Александровского района от 17.08.2017 № 1036 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области в муниципальном образовании «Александровский район» на 2017-2019 годы» изменения, изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

3.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Александровского района Томской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Александровского района Мумбера В.П.

| Глава Александровского района О.Г. Ковалева 2 53 98 | ## И.С. Крылов |
| --- | --- |

Рассылка:  Александровское сельское поселение – 1 экз.

Приложение

к постановлению Администрации Александровского района

от 17.12.2018 № 1520

Краткосрочный план реализации в 2017-2019 годах региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах

1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2017-2019 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

| № п/п | Код МКД | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем <1>) | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту <2> | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений в МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по Александровскому району |  |  | Х | Х | Х | 4089,00 | 3697,60 | 180 | 5280539,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5086533,07 | 194006,73 | Х | Х | Х | Х |
| 2017 год |  |  | Х | Х | Х | 1124,50 | 1011,40 | 51 | 1910632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 831 397,95 | 79 234,05 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 4743 | с. Александровское, ул. Таежная, д. 19а | 1973 | К | ПСД | 540,40 | 498,00 | 30 | 88146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 500,63 | 4 645,37 | 177,00 | 177,00 | 12.2017 | 1 |
| 2 | 4745 | с. Александровское, ул. Таежная, д. 28 | 1973 | К | СМР | 584,10 | 513,40 | 21 | 1822486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 747 897,32 | 74 588,68 | 3 549,84 | 7 539,00 | 12.2017 | 1 |
| 2018 год |  |  | Х | Х | Х | 429,30 | 386,90 | 16 | 76664,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8183,40 | 68481,30 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 4731 | с. Александровское, ул. Пушкина, д. 56 | 1981 | К | ПСД | 429,30 | 386,90 | 16 | 76664,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8183,40 | 68481,30 | 198,15 | 259,00 | 12.2018 | 1 |
| 2019 год |  |  | Х | Х | Х | 2535,20 | 2299,30 | 113 | 3293243,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3246951,72 | 46291,38 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 4706 | с. Александровское, пер. Лесной, д.36 | 1968 | ТС ХВС | ПСД | 350,80 | 325,60 | 16 | 56980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56179,06 | 800,94 | 175,00 | 175,00 | 12.2019 | 1 |
| 2 | 4659 | с. Александровское, ул. Гоголя, д. 18 | 1968 | ТС ХВС | ПСД | 303,00 | 271,00 | 8 | 89159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87905,74 | 1253,26 | 329,00 | 329,00 | 12.2019 | 1 |
| 3 | 4660 | с. Александровское, ул. Гоголя, д. 19 | 1969 | ТС ХВС | ПСД | 364,90 | 330,30 | 17 | 57802,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56990,00 | 812,50 | 175,00 | 175,00 | 12.2019 | 1 |
| 4 | 4661 | с. Александровское, ул. Гоголя, д. 19а | 1969 | ТС ХВС | ПСД | 366,60 | 330,20 | 14 | 57785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56972,75 | 812,25 | 175,00 | 175,00 | 12.2019 | 1 |
| 5 | 4731 | с. Александровское, ул. Пушкина, д. 56 | 1981 | К | СМР | 429,30 | 386,90 | 16 | 2916839,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2875838,63 | 41000,47 | 7539,00 | 7539,00 | 12.2019 | 1 |
| 6 | 4753 | с. Александровское, ул. Химиков, д. 1 | 1967 | ТС ХВС | ПСД | 358,00 | 325,20 | 18 | 56910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56110,05 | 799,95 | 175,00 | 175,00 | 12.2019 | 1 |
| 7 | 4754 | с. Александровское, ул. Химиков, д. 3 | 1967 | ТС ХВС | ПСД | 362,60 | 330,10 | 24 | 57767,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56955,49 | 812,01 | 175,00 | 175,00 | 12.2019 | 1 |

2. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2017 - 2019 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

| № п/п | Код МКД | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв. м | Материал стен <4> | Количество этажей | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого по Александровскому району |  |  | 3697,6 |  |  |  |  | 5280539,80 |  |  |
| 2017 год |  |  | 1011,4 |  |  |  |  | 1910632,00 |  |  |
| 1 | 4743 | с. Александровское, ул. Таежная, д. 19а | 498,0 | Д | 2 | крыша | Итого | 88 146,00 | 177,00 | 17,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 88 146,00 | 17,00 | 177,00 |
| 2 | 4745 | с. Александровское, ул. Таежная, д. 28 | 513,4 | Д | 2 | крыша | Итого | 1 822 486,00 | 3 549,84 | 7 539,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 1 784 301,94 | 3 475,47 | 7 381,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 38 184,06 | 74,37 | 158,00 |
| 2018 год |  |  | 386,9 |  |  |  |  | 76664,70 |  |  |
| 1 | 4731 | с. Александровское, ул. Пушкина, д. 56 | 386,9 | Д | 2 | крыша | Итого | 76664,70 | 198,15 | 259,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 76664,70 | 198,15 | 259 |
| 2019 год |  |  | 2299,3 |  |  |  |  | 3293243,10 |  |  |
| 1 | 4706 | с. Александровское, пер. Лесной, д.36 | 325,6 | Д | 2 |  | Итого | 56980,00 | 175,00 | 175,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 42653,60 | 131,00 | 131,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 14326,40 | 44,00 | 44,00 |
| 2 | 4659 | с. Александровское, ул. Гоголя, д. 18 | 271,0 | Д | 2 |  | Итого | 89159,00 | 329,00 | 329,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 56368,00 | 208,00 | 208,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32791,00 | 121,00 | 121,00 |
| 3 | 4660 | с. Александровское, ул. Гоголя, д. 19 | 330,3 | Д | 2 |  | Итого | 57802,50 | 175,00 | 175,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 43269,30 | 131,00 | 131,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 14533,20 | 44,00 | 44,000 |
| 4 | 4661 | с. Александровское, ул. Гоголя, д. 19а | 330,2 | Д | 2 |  | Итого | 57785,00 | 175,00 | 175,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 43256,20 | 131,00 | 131,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 14528,80 | 44,00 | 44,00 |
| 5 | 4731 | с. Александровское, ул. Пушкина, д. 56 | 386,9 | Д | 2 | крыша | Итого | 2916839,10 | 7539,00 | 7539,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 2855708,90 | 7381,00 | 7381,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 61130,20 | 158,00 | 158,00 |
| 6 | 4753 | с. Александровское, ул. Химиков, д. 1 | 325,2 | Д | 2 |  | Итого | 56910,00 | 175,00 | 175,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 42601,20 | 131,000 | 131,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 14308,80 | 44,0 | 44,00 |
| 7 | 4754 | с. Александровское, ул. Химиков, д. 3 | 330,1 | Д | 2 |  | Итого | 57767,50 | 175,00 | 175,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 43243,10 | 131,00 | 131,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 14524,40 | 44,00 | 44,00 |

| <1> |  | выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; ГС - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; ТС - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; ВО - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт; К - ремонт крыш/переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; РУФ - утепление и (или) ремонт фасадов; Ф - ремонт фундаментов; ГВС - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения; ХВС - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); НОК - ремонт и усиление несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; НОКр – замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; П – устройство, ремонт пандусов и иные работы по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме в целях обеспечения его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <2> |  | выбирается из списка: ПСД, СМР – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение работ по капитальному ремонту и осуществлению строительного контроля; ПСД, СМР (н) – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и начало работ по капитальному ремонту; СМР (з) – завершение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; ПСД – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; СМР – выполнение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; |  |  |
| <3> |  | выбирается из списка: 1 - счет регионального оператора; 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор; 3 - специальный счет, владельцем которого является управляющая компания; 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья; 5 - специальный счет, владельцем которого является жилищный кооператив; 6 - специальный счет, владельцем которого является лицо, не указанное в кодах 2 – 5. |  |  |
| <4> |  | выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие. |  |  |
| Примечание: МКД - многоквартирный дом, Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |