# АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

### ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 27.12.2018 | ## №1588 |
| --- | --- |
| с. Александровское |  |

- Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области в муниципальном образовании «Александровский район» на 2020-2022 годы»

В  соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации,  Законом Томской области от 07.06.2013 № 116-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области», постановлением Администрации Томской области от 30.12.2013 № 597а «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области», руководствуясь постановлением Администрации Томской области от 15.02.2018 №79а «Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, с учетом средств государственной поддержки, муниципальной поддержки, на территории Томской области на 2018 год», Уставом муниципального образования «Александровский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области в муниципальном образовании «Александровский район» на 2020-2022 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

3.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Александровского района.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Александровского района Мумбера В.П.

| Глава Александровского района О.Г. Ковалева 2 53 98 | ## И.С. Крылов |
| --- | --- |

Рассылка: Александровское сельское поселение – 1 экз.

Приложение

к постановлению Администрации Александровского района

от 27.12.2018 № 1588

Краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах

1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

| № п/п | Код МКД | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем <1>) | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту <2> | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений в МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по Александровскому району |  |  | Х | Х | Х | 2629,10 | 2386,80 | 121 | 6596506,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6596506,80 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |
| 2020 год |  |  | Х | Х | Х | 2002,60 | 1819,30 | 92 | 5362204,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5362204,40 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 4706 | с. Александровское, пер. Лесной, д. 36 | 1968 | ТС ХВС | СМР | 350,80 | 325,60 | 16 | 1100528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1100528,00 | 0,00 | 3380,00 | 3380,00 | 12.2020 | 1 |
| 2 | 4659 | с. Александровское, ул. Гоголя, д. 18 | 1968 | ТС ХВС | СМР | 303,00 | 271,00 | 8 | 915980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915980,00 | 0,00 | 3380,00 | 3380,00 | 12.2020 | 1 |
| 3 | 4661 | с. Александровское, ул. Гоголя, д. 19а | 1969 | ТС ХВС | СМР | 366,60 | 330,20 | 14 | 1116076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1116076,00 | 0,00 | 3380,00 | 3380,00 | 12.2020 | 1 |
| 4 | 4692 | с. Александровское, ул. Ленина, д.14 | 1968 | ВО | СМР | 261,60 | 237,20 | 12 | 14706,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14706,40 | 0,00 | 62,00 | 62,00 | 12.2020 | 1 |
| 5 | 4753 | с. Александровское, ул. Химиков, д.1 | 1967 | ТС ХВС | СМР | 358,00 | 325,20 | 18 | 1099176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1099176,00 | 0,00 | 3380,00 | 3380,00 | 12.2020 | 1 |
| 6 | 4754 | с. Александровское, ул. Химиков, д. 3 | 1967 | ТС ХВС | СМР | 362,60 | 330,10 | 24 | 1115738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1115738,00 | 0,00 | 3380,00 | 3380,00 | 12.2020 | 1 |
| 2021 год |  |  | Х | Х | Х | 626,50 | 567,50 | 29 | 1234302,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1234302,40 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 4660 | с. Александровское, ул. Гоголя, д. 19 | 1969 | ТС ХВС | СМР | 364,90 | 330,30 | 17 | 1116414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1116414,00 | 0,00 | 3380,00 | 3380,00 | 12.2021 | 1 |
| 2 | 4692 | с. Александровское, ул. Ленина, д. 14 | 1968 | ВО | СМР | 261,60 | 237,20 | 12 | 117888,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117888,40 | 0,00 | 497,00 | 497,00 | 12.2021 | 1 |
| 2022 год |  |  | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |

2. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2020 - 2022 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

| № п/п | Код МКД | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв. м | Материал стен <4> | Количество этажей | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого по Александровскому району |  |  | 2386,80 |  |  |  |  | 6596506,80 |  |  |
| 2020 год |  |  | 1819,30 |  |  |  |  | 5362204,40 |  |  |
| 1 | 4706 | с. Александровское, пер. Лесной, д. 36 | 325,6 | Д | 2 |  | Итого | 1100528,00 | 3380,00 | 3380,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 893120,80 | 2743,00 | 2743,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 19210,40 | 59,00 | 59,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 184289,60 | 566,00 | 566,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 3907,20 | 12,00 | 12,00 |
| 2 | 4659 | с. Александровское, ул. Гоголя, д. 18 | 271,0 | Д | 2 |  | Итого | 915980,00 | 3380,00 | 3380,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 743353,00 | 2743,00 | 2743,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 15989,00 | 59,00 | 59,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 153386,00 | 566,00 | 566,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 3252,00 | 12,00 | 12,00 |
| 3 | 4661 | с. Александровское, ул. Гоголя, д. 19а | 330,2 | Д | 2 |  | Итого | 1116076,00 | 3380,00 | 3380,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 905738,60 | 2743,00 | 2743,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 19481,80 | 59,00 | 59,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 186893,20 | 566,00 | 566,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 3962,40 | 12,00 | 12,00 |
| 4 | 4692 | с. Александровское, ул. Ленина, д.14 | 237,2 | К | 2 |  | Итого | 14706,40 | 62,00 | 62,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система водоотведения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 14706,40 | 62,00 | 62,00 |
| 5 | 4753 | с. Александровское, ул. Химиков, д.1 | 325,2 | Д | 2 |  | Итого | 1099176,00 | 3380,00 | 3380,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 892023,60 | 2743,00 | 2743,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 19186,80 | 59,00 | 59,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 184063,20 | 566,00 | 566,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 3902,40 | 12,00 | 12,00 |
| 6 | 4754 | с. Александровское, ул. Химиков, д. 3 | 330,1 | Д | 2 |  | Итого | 1115738,00 | 3380,00 | 3380,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 905464,30 | 2743,00 | 2743,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 19475,90 | 59,00 | 59,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 186836,60 | 566,00 | 566,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 3961,20 | 12,00 | 12,00 |
| 2021 год |  |  | 567,50 |  |  |  |  | 1234302,40 |  |  |
| 1 | 4660 | с. Александровское, ул. Гоголя, д. 19 | 330,3 | Д | 2 |  | Итого | 1116414,00 | 3380,00 | 3380,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 906012,90 | 2743,00 | 2743,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 19487,70 | 59,00 | 59,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 186949,80 | 566,00 | 566,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 3963,60 | 12,00 | 12,00 |
| 2 | 4692 | с. Александровское, ул. Ленина, д. 14 | 237,2 | К | 2 |  | Итого | 117888,40 | 497,00 | 497,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 115516,40 | 487,00 | 487,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 2372,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2022 год |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <1> |  | выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; ГС - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; ТС - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; ВО - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт; К - ремонт крыш/переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; РУФ - утепление и (или) ремонт фасадов; Ф - ремонт фундаментов; ГВС - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения; ХВС - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); НОК - ремонт и усиление несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; НОКр – замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; П – устройство, ремонт пандусов и иные работы по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме в целях обеспечения его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <2> |  | выбирается из списка: ПСД, СМР – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение работ по капитальному ремонту и осуществлению строительного контроля; ПСД, СМР (н) – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и начало работ по капитальному ремонту; СМР (з) – завершение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; ПСД – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; СМР – выполнение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; |  |  |
| <3> |  | выбирается из списка: 1 - счет регионального оператора; 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор; 3 - специальный счет, владельцем которого является управляющая компания; 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья; 5 - специальный счет, владельцем которого является жилищный кооператив; 6 - специальный счет, владельцем которого является лицо, не указанное в кодах 2 – 5. |  |  |
| <4> |  | выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие. |  |  |
| Примечание: МКД - многоквартирный дом, Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |