# АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

### ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 17.12.2019 | ## №1291 |
| --- | --- |
| с. Александровское |  |

- О внесении изменений в постановление Администрации Александровского района от 27.12.2018 № 1588 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области в муниципальном образовании «Александровский район» на 2020-2022 годы»

В  соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации,  Законом Томской области от 07.06.2013 № 116-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области», постановлением Администрации Томской области от 30.12.2013 № 597а «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области», руководствуясь постановлением Администрации Томской области от 22.04.2019 №150а «Об утверждении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, на территории Томской области на 2019 год», Уставом муниципального образования «Александровский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление Администрации Александровского района Томской области от 27.12.2018 № 1588 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области в муниципальном образовании «Александровский район» на 2020-2022 годы» изменения, изложив приложение в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

3.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Александровского района.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы района Панова С.Ф.

| Глава Александровского района Г.А. Кривошеина 2 53 98 | ## В.П. Мумбер |
| --- | --- |

Рассылка: Александровское сельское поселение – 1 экз.

Приложение

к постановлению Администрации Александровского района

Томской области от 17.12.2019 № 1291

Краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах

1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

| № п/п | Код МКД | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем <1>) | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту <2> | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений в МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по Александровскому району |  |  | Х | Х | Х | 2 331,00 | 2 115 20 | 122 | 7 559 670,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 420 980,86 | 138 689,21 | Х | Х | Х | Х |
| 2020 год |  |  | Х | Х | Х | 1 348,80 | 1 222,70 | 68 | 1 315 886,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 177 196,96 | 138 689,21 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 4661 | с. Александровское, ул. Гоголя, д. 19а | 1969 | ТС ХВС | СМР | 366,60 | 330,20 | 14 | 1 063,312,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951 243,26 | 112 068,91 | 3 220,21 | 3 661,00 | 2020 | 1 |
| 2 | 4692 | с. Александровское, ул. Ленина, д.14 | 1968 | ВО | ПСД | 261,60 | 237,20 | 12 | 15 180,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 580,80 | 1 600,00 | 64,00 | 64,00 | 2020 | 1 |
| 3 | 4753 | с. Александровское, ул. Химиков, д.1 | 1967 | К | ПСД | 358,00 | 325,20 | 18 | 84 226,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 349,63 | 8 877,17 | 259,00 | 259,00 | 2020 | 1 |
| 4 | 4754 | с. Александровское, ул. Химиков, д. 3 | 1967 | РУФ | ПСД | 362,60 | 330,10 | 24 | 153 166,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 023,27 | 16 143,13 | 464,00 | 464,00 | 2020 | 1 |
| 2021 год |  |  | Х | Х | Х | 982,20 | 892,50 | 54 | 6 243 783,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 243 783,90 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 4692 | с. Александровское, ул. Ленина, д. 14 | 1968 | ВО | СМР | 261,60 | 237,20 | 12 | 127 613,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 613,60 | 0,00 | 538,00 | 538,00 | 2021 | 1 |
| 2 | 4753 | с. Александровское, ул. Химиков, д.1 | 1967 | К | СМР | 358,00 | 325,20 | 18 | 2 667 615,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 667 615,60 | 0,00 | 8 203,00 | 8 203,00 | 2021 | 1 |
| 3 | 4754 | с. Александровское, ул. Химиков, д. 3 | 1967 | РУФ | СМР | 362,60 | 330,10 | 24 | 3 448 554,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 448 554,70 | 0,00 | 10 447,00 | 10 447,00 | 2021 | 1 |
| 2022 год |  |  | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |

2. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2020 - 2022 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

| № п/п | Код МКД | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв. м | Материал стен <4> | Количество этажей | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого по Александровскому району |  |  | 2 115,20 |  |  |  |  | 7 559 670,07 |  |  |
| 2020 год |  |  | 1 222,70 |  |  |  |  | 1 315 886,17 |  |  |
| 1 | 4661 | с. Александровское, ул. Гоголя, д. 19а | 330,2 | Д | 2 |  | Итого | 1 063 312,17 | 3 220,21 | 3 661,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 906 138,22 | 2 744,21 | 2 967,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 19 391,36 | 58,73 | 63,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 134 895,82 | 408,53 | 618,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 2 886,77 | 8,74 | 13,00 |
| 2 | 4692 | с. Александровское, ул. Ленина, д.14 | 237,2 | К | 2 | внутридомовая инженерная система водоотведения | Итого | 15 180,80 | 64,00 | 64,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 15 180,80 | 64,00 | 64,00 |
| 3 | 4753 | с. Александровское, ул. Химиков, д.1 | 325,2 | Д | 2 | крыша | Итого | 84 226,80 | 259,00 | 259,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 84 226,80 | 259,00 | 259,00 |
| 4 | 4754 | с. Александровское, ул. Химиков, д. 3 | 330,1 | Д | 2 | фасад | Итого | 153 166,40 | 464,00 | 464,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 85 495,90 | 259,00 | 259,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 67 670,50 | 205,00 | 205,00 |
| 2021 год |  |  | 892,50 |  |  |  |  | 6 243 783,90 |  |  |
| 1 | 4692 | с. Александровское, ул. Ленина, д. 14 | 237,2 | К | 2 | внутридомовая инженерная система водоотведения | Итого | 127 613,60 | 538,00 | 538,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 125 004,40 | 527,00 | 527,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 2 609,20 | 11,00 | 11,00 |
| 2 | 4753 | с. Александровское, ул. Химиков, д. 1 | 325,2 | Д | 2 | крыша | Итого | 2 667 615,60 | 8 203,00 | 8 203,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 2 611 681,20 | 8 031,00 | 8 031,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 55 934,40 | 172,00 | 172,00 |
| 3 | 4754 | с. Александровское, ул. Химиков, д. 3 | 330,1 | Д | 2 | фасад | Итого | 3 448 554,70 | 10 447,00 | 10 447,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 1 916 890,70 | 5 807,00 | 5 807,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 40 932,40 | 124,00 | 124,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | утепление | 1 459 372,10 | 4 421,00 | 4 421,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 31 359,50 | 95,00 | 95,00 |
| 2022 год |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <1> |  | выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; ГС - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; ТС - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; ВО - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт; К - ремонт крыш/переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу; ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; РУФ - утепление и (или) ремонт фасадов; Ф - ремонт фундаментов; ГВС - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения; ХВС - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); НОК - ремонт и усиление несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; НОКр – замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; П – устройство, ремонт пандусов и иные работы по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме в целях обеспечения его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <2> |  | выбирается из списка: ПСД, СМР – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение работ по капитальному ремонту и осуществлению строительного контроля; ПСД, СМР (н) – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и начало работ по капитальному ремонту; СМР (з) – завершение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; ПСД – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; СМР – выполнение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; |  |  |
| <3> |  | выбирается из списка: 1 - счет регионального оператора; 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор; 3 - специальный счет, владельцем которого является управляющая компания; 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья; 5 - специальный счет, владельцем которого является жилищный кооператив; 6 - специальный счет, владельцем которого является лицо, не указанное в кодах 2 – 5. |  |  |
| <4> |  | выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие. |  |  |
| Примечание: МКД - многоквартирный дом, Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |