# АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

### ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 27.04.2023 | ## № 472 |
| --- | --- |
| с. Александровское |  |

- О внесении изменений в постановление Администрации - Александровского района Томской области от 18.10.2021 № 931

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Александровский район», утвержденным постановлением Администрации Александровского района Томской области от 02.09.2014 № 1143,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Александровского района Томской области от 18.10.2021 № 931 «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы» (далее - программа), следующие изменения:

1) в программе:

1.1) в Паспорте программы раздел «Объем средств бюджета района и иных финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| «Объем средств бюджета района и иных финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы | Всего: 16644,51591 тыс. руб. 2022 г. – 5856,05791 тыс. руб., 2023 г. – 3747,046 тыс. руб., 2024 г. – 2259,606 тыс. руб., 2025 г. – 2259,606 тыс. руб., 2026 г. – 2522,2 тыс. руб.»; |
| --- | --- |

1.2) таблицу раздела «5.Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

| «Источники и направления расходов | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Итого | 5856,05791 | 3747,046 | 2259,606 | 2259,606 | 2522,2 |
| Бюджет района | 5856,05791 | 3747,046 | 2259,606 | 2259,606 | 2522,2 |
| Бюджет Томской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0»; |

1.3) приложение 2 к программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.4) приложение 3 к программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.5) приложение 4 к программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление обнародовать на специально отведенных для этого стендах, разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского района Томкой области (www.alsadm.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его  официального обнародования.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы района – начальника Отдела общественной безопасности и контролю за строительством С.Ф. Панова.

| Глава Александровского района | ## В.П. Мумбер |
| --- | --- |
| О.Г. Ковалева 24886 |  |

Разослать:

ОЭ, ФО

Приложение 1 к постановлению Администрации Александровского района Томской области от 27.04.2023 № 472

Приложение 2 к муниципальной программе                                                                                                                                                                                                            «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОМ | М |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Задача 1. Обеспечение раннего обнаружения пожара и организованного проведение эвакуации |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01 | Установка и обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации в административных зданиях | Администрация района, Александровский РОО, Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 2022-2026 | Снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей |  |
| 1 | 02 | Монтаж и обслуживание системы оповещения на единый пульт Государственного пожарного надзора | Александровский РОО | 2022-2026 | Снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей |  |
| 1 | 03 | Установка противопожарных, эвакуационных дверей | Александровский РОО, Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 2022-2026 | Повышение пожарной безопасности на объектах бюджетной сферы Александровского района |  |
| 1 | 04 | Установка эвакуационных лестниц | Александровский РОО, Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 2022-2026 | Повышение пожарной безопасности на объектах бюджетной сферы Александровского района |  |
| 1 | 05 | Монтаж, настройка и обслуживание объектов станции радиосистемы передачи данных о пожаре ПАК "Стрелец-Мониторинг" управления оповещения | Александровский РОО, Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 2022-2026 | Повышение пожарной безопасности на объектах бюджетной сферы Александровского района |  |
| 1 | 06 | Техническое обслуживание систем пожаротушения | Александровский РОО, Отдел культуры, спорта и молодежной политики |  | Повышение пожарной безопасности на объектах бюджетной сферы Александровского района |  |
| 1 | 07 | Выполнение проектных работ на капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуации людей при пожаре | Александровский РОО, Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 2022-2026 | Повышение пожарной безопасности на объектах бюджетной сферы Александровского района |  |
| 1 | 08 | Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации | Александровский РОО, Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 2022-2026 | Повышение пожарной безопасности на объектах бюджетной сферы Александровского района |  |
| 1 | 09 | Испытание пожарного водопровода | Александровский РОО, Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 2022-2026 | Повышение пожарной безопасности на объектах бюджетной сферы Александровского района |  |
| 1 | 10 | Замена пожарного люка в здании Администрации | Администрация района | 2023 | Повышение пожарной безопасности на объектах бюджетной сферы Александровского района |  |
| Задача 2. Увеличение времени безопасного пребывания персонала на объектах бюджетной сферы при возникновении пожаров |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 01 | Замена линолуема в помещениях учреждений социальной сферы на материал соответствующего класса пожарной безопасности | Александровский РОО, Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 2022-2026 | Снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей |  |
| 2 | 02 | Замена декоративных панелей и материала внутренних стен на негорючие отделочные материалы | Александровский РОО, Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 2022-2026 | Снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей |  |
| 2 | 03 | Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений | Администрация района, Александровский РОО, Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 2022-2026 | Снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей |  |
| 2 | 04 | Приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования и снаряжения, перезарядка огнетушителей | Администрация района, Александровский РОО, Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 2022-2026 | Снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей |  |
| 2 | 05 | Монтаж аварийного освещения путей эвакуации | Александровский РОО, Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 2022-2026 | Снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей |  |
| 2 | 06 | Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций | Администрация района, Александровский РОО, Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 2022-2026 | Снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей |  |
| 2 | 07 | Приобретение пожарных извещателей | Администрация района | 2022-2026 | Снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей |  |
| Задача 3. Обеспечение мер первичной пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 01 | Проведение противопожарных мероприятий на объектах бюджетной сферы | Александровский РОО, Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 2022-2026 | Повышение пожарной безопасности на объектах бюджетной сферы Александровского района; снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей |  |
| 3 | 02 | Замеры сопротивления изоляции в зданиях | Администрация района, Александровский РОО, Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 2022-2026 | Повышение пожарной безопасности на объектах бюджетной сферы Александровского района; снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей |  |
| 3 | 03 | Изготовление листовок на противопожарную тему | Администрация района | 2022-2026 | Пропаганда мер противопожарной безопасности |  |
| 3 | 04 | Изготовление полиграфической продукции | Администрация района | 2022-2026 | Пропаганда мер противопожарной безопасности |  |
| 3 | 05 | Содержание пожарных машин в сёлах района | Администрация района | 2022-2026 | Повышение пожарной безопасности на объектах бюджетной сферы в сельских поселениях |  |

Приложение 2 к постановлению Администрации Александровского района Томской области от 27.04.2023 № 472

Приложение 3 к муниципальной программе                                                                                                                                                                                                            «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы» за счет средств бюджета муниципального образования «Александровский район» и бюджета Томской области

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОМ | М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| Задача 1. Обеспечение раннего обнаружения пожара и организованного проведение эвакуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01 | Установка и обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации в административных зданиях | Администрация района, Александровский РОО, Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 901 903 907 |  |  |  |  | 152,0 | 185,04 | 152,0 | 152,0 | 152,0 |  |  |
| 1 | 02 | Монтаж и обслуживание системы оповещения на единый пульт Государственного пожарного надзора | Александровский РОО | 903 |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 1 | 03 | Установка противопожарных, эвакуационных дверей | Александровский РОО, Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 903 907 |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 1 | 04 | Установка эвакуационных лестниц | Александровский РОО, Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 903 907 |  |  |  |  | 20,0 | - | - | - | - |  |  |
| 1 | 05 | Монтаж, настройка и обслуживание объектов станции радиосистемы передачи данных о пожаре ПАК "Стрелец-Мониторинг" управления оповещения | Александровский РОО, Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 903 907 |  |  |  |  | 411,55 | 422,7 | 422,7 | 422,7 | 486,0 |  |  |
| 1 | 06 | Техническое обслуживание систем пожаротушения | Александровский РОО, Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 903 907 |  |  |  |  | 95,1 | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 95,1 |  |  |
| 1 | 07 | Выполнение проектных работ на капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуации людей при пожаре | Александровский РОО, Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 903 907 |  |  |  |  | 86,103 | - | - | - | - |  |  |
| 1 | 08 | Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации | Александровский РОО, Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 903 907 |  |  |  |  | 3286,506 | 1422,0 | - | - | - |  |  |
| 1 | 09 | Испытание пожарного водопровода | Александровский РОО, Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 903 907 |  |  |  |  | - | - | - | - | 39,0 |  |  |
| 1 | 10 | Замена пожарного люка в здании Администрации | Администрация района | 901 |  |  |  |  | - | 32,4 | - | - | - |  |  |
| Задача 2. Увеличение времени безопасного пребывания персонала на объектах бюджетной сферы при возникновении пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 01 | Замена линолуема в помещениях учреждений социальной сферы на материал соответствующего класса пожарной безопасности | Александровский РОО, Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 903 907 |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 2 | 02 | Замена декоративных панелей и материала внутренних стен на негорючие отделочные материалы | Александровский РОО, Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 903 907 |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 2 | 03 | Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений | Администрация района, Александровский РОО, Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 901 903 907 |  |  |  |  | 246,0 | 234,1 | 234,1 | 234,1 | 166,0 |  |  |
| 2 | 04 | Приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования и снаряжения, перезарядка огнетушителей | Администрация района, Александровский РОО, Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 901 903 907 |  |  |  |  | 221,925 | 188,0 | 188,0 | 188,0 | 198,6 |  |  |
| 2 | 05 | Монтаж аварийного освещения путей эвакуации | Александровский РОО, Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 901 903 907 |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 2 | 06 | Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций | Администрация района, Александровский РОО, Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 901 903 907 |  |  |  |  | - | 17,306 | 17,306 | 17,306 | 59,0 |  |  |
| 2 | 07 | Приобретение пожарных извещателей | Администрация района | 901 |  |  |  |  | 40,0 | - | - | - | - |  |  |
| Задача 3. Обеспечение мер первичной пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 01 | Проведение противопожарных мероприятий на объектах бюджетной сферы | Администрация района, Александровский РОО, Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 901 903 907 |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  | Отдел образования |
| 3 | 02 | Замеры сопротивления изоляции в зданиях | Администрация района, Александровский РОО, Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 901 903 907 |  |  |  |  | 671,19335 | 428,4 | 428,4 | 428,4 | 606,5 | 347,7 |  |
| 3 | 03 | Изготовление листовок на противопожарную тему | Администрация района, Александровский РОО, Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 901 903 907 |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 3 | 04 | Изготовление полиграфической продукции | Администрация района, Александровский РОО, Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 901 903 907 |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 3 | 05 | Содержание пожарных машин в сёлах района | Администрация района | 901 |  |  |  |  | 625,68056 | 701,1 | 701,1 | 701,1 | 779,0 |  |  |

Приложение 3 к постановлению Администрации Александровского района Томской области от 27.04.2023 № 472

Приложение 4 к муниципальной программе                                                                                                                                                                                                            «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (прогноз) |
| «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы» | Всего | 16644,51591 | 5856,05791 | 3747,046 | 2259,606 | 2259,606 | 2522,2 |
|  | Бюджет района | 16644,51591 | 5856,05791 | 3747,046 | 2259,606 | 2259,606 | 2522,2 |
|  | Бюджет Томской области (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Привлеченные средства по договорам о социальном партнерстве | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |